**Retrospective Tim Abbing**

**Meer**

We moeten als team meer research gaan doen voordat we beginnen met codes schrijven want anders begrijp je de code niet, als je de code niet goed begrijpt wordt het ook moeilijk om dingen eraan te veranderen. We moeten ook meer comments gaan gebruiken zo dat we de code goed kunnen begrijpen. Het is ook handig om checklists toe te gaan toevoegen aan onze user story’s anders weet je niet wat je moet doen.

We moeten elkaar ook gaan helpen als iemand iets niet voor elkaar krijgt.

**Minder**

We moeten ook minder gaan kopiëren van andere websites want als je dit doet begrijp je de code niet goed, als je dan dingen in de code wilt veranderen kan het zijn dat je een error krijgt die je niet kan oplossen. En we moeten ook minder afgeleid worden als we bezig zijn met de code want hierdoor raak je veel tijd kwijt en is er een kans dat je de website niet op tijd af krijgt.

**Starten met**

We moeten gaan beginnen met functies toevoegen aan onze website, comments toevoegen terwijl je aan het coderen bent, licenties checken want als je dat niet doek kun je aan gelaagd woorden door de maker van de code en we moeten ook beter onze taken gaan verdelen want anders heeft iemand veel meer gedaan dan iemand anders het is ook handig om thuis te gaan werken als we de website op school niet af gaan krijgen

**Doorgaan met**

We moeten doorgaan met de daily Stand ups want dit zorgt ervoor dat je weet waar iemand gister me bezig was, waar hij nu mee bezig is en of deze persoon hulp nodig heeft. We hadden als team ook een goede DOD hierdoor wisten wij wat we af moesten ebben voor een sprint

**Stoppen met**

We moeten stoppen met zomaar een taak toewijzen aan iemand in trello en slechte namen te bedenken bij taken in trello want als iemand dan deze taak gaat reviewen weet hij niet wat hij moet reviewen.

We gebruiken ook gekken namen in een class waardoor het onduidelijk wordt waar je deze class kan vinden